# Underhållsplan 2019-2024, Brf Leoparden 5

Styrelsen har tagit fram en ny underhållsplan. Underhållsplanen sträcker sig till och med 2024.

## Tidigare arbeten

Tabell 1. Ett urval av genomförda arbeten under 2000-talet.

| Årtal | Åtgärd |
| --- | --- |
| 2003 | Byte av avloppsstammar under bottenplattan |
| 2008 | Stambyte, badrum/wc och kök |
| 2008 | Byte av elstigare/elcentral |
| 2008 | Nya värmeventiler i fastigheten |
| 2009 | Fyra nya tvättmaskiner i tvättstugan |
| 2013-2014 2015 | Fasad-, fönster- och takrenovering Hissrenovering, Huvudstagatan 27 och 29 |
| 2016 | Inbyggnad av sopbehållare |
| 2016 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 | Markarbete, mur mot delar av fasad samt plattläggning Markarbete, mur mot fasad Rökluckor, brandvarnare i samtliga lägenheter Nya Entrédörrar Målning av trapphus Åtgärder efter OVK Komplettering av maskinpark i tvättstuga Renovering av marmorgolv i entréer Brandskyddsarbete Nya entrédörrar på baksidan av huset |

## Beräknat underhåll 2020-2024

## Styrelsen har sammanställt behovet av nödvändigt underhåll fram till och med 2024 (tabell 2). Styrelsen anser att större enskilda renoveringar/underhåll (> 1 MSEK) inte kommer att behövas under den planerade tidsperioden. Undantag är renovering av ventilationssystemet vilket bör samordnas med eventuella energibesparande åtgärder före den obligatoriska ventilationskontrollen 2023-24. Till viss del täcker underhållsplanen det löpande underhållet men har ändå inkluderats i planen för att uppskatta kostnaderna. Kostnaderna är i de flesta fall preliminära.

Tabell 2. Planerade åtgärder 2020-2024.

| År | Byggdel | Brist | Åtgärd | Omfattning | Beräknad kostnad (TSEK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Belysning trapphus | Energibesp. Slitage plus kostnad för glödlampor och säkerhet | Byte Armaturer i trapphus och entre | Huvudstagatan 27 och 29 | 115 |
| 2020 | Renovering av Cykelrum med tillhörande utrymme | Slitage | Målning Nya cykelställ | Cykelrum | 150 |
| 2021 | Renovering av tvättstuga | Modernisering av maskinpark och ytskikt Ej maskiner installerade 2018 | Styrelsen bereder förslag Under 2020 | Tvättstuga och torkrum | 150 |
| 2022 | Renovering marmor utvändigt | Slitage | Slipning | 27 plus 29 | 125 |
| 2022 | Markarbeten entre | Slitage | Nya samt komplettering av betongplattor översyn av brunnar och dränering |  | 150 |
| 2023 | Renovering av vent. system | Slitage | Inför ovk 2024 | Huvudstagatan 27 och 29 | 600 |
| 2023 | Energibesparande åtgärder | Driftkostnader | I samband med renovering av vent. system Styrelsen bereder förslag i god tid under 2022 | Huvudstagatan 27 och 29 | 800 |
| 2024 | OVK | Lagstadgad | Ventilationskontroll | Huvudstagatan 27 och 29 | 100 |

## Sammanfattning av kostnader

Delar av arbetena ligger inom den årliga budgeten för löpande reparationer. Kostnaderna ska dock reserveras i föreningens kassa för åtgärderna för att säkra genomförandet.